Actividad 2: Viabilidad de un proyecto

Objetivos de la actividad.

En el desarrollo de la actividad aprenderás a realizar el análisis de viabilidad de un proyecto en su fase de preparación.

Descripción de la actividad y pautas de elaboración.

Usando el cuestionario de definición de un proyecto desarrollado en el tema 3

| Preguntas básicas | Preguntas complementarias | Motivo |
| --- | --- | --- |
| ¿Cuál es el fin del proyecto? | - A corto plazo. - A largo plazo. | Justificación |
| ¿Cuál es el impacto esperado? | - A corto plazo. - A largo plazo. | Impacto esperado |
| ¿Cuál es el problema? | ¿Por qué es importante encararlo? ¿Cuáles son sus manifestaciones? ¿Cuáles son sus causas? ¿Qué condiciones favorables hay para encararlo? ¿Qué obstáculos se prevén? | Situación del problema o diagnóstico |
| ¿Es de nuestra competencia? | ¿Está dentro de nuestra misión? ¿Tenemos la competencia técnica? ¿Tenemos la experiencia para hacerlo? | Competencia institucional |
| ¿Quiénes intervienen en el diseño y ejecución del proyecto? | ¿Quién(es) diseña(n) el proyecto? ¿Quién(es) lo presenta(n)? Características de la(s) institución(es) que lo presentan ¿Quién(es) administrarán los fondos? ¿Quién(es) lo ejecutarán (en los diversos componentes/actividades)? ¿Quién(es) lo evaluarán? ¿Quién(es) la comunicarán a otros y difundirán? | Agentes |
| ¿Quiénes son los destinatarios? | ¿Quiénes son los beneficiarios últimos (población meta) ¿Quiénes más se espera que se beneficie? ¿Cómo se asegurará que los beneficiarios se apropien del proyecto? ¿Cómo se asegurará la transferencia de conocimientos, de modo que la comunidad pueda continuar el proyecto por su cuenta, de ser necesario? | Destinatarios |
| ¿Qué se pretende lograr? | ¿Qué es necesario para alcanzar el fin último? | Objetivos |
| ¿Qué se espera obtener concretamente? | ¿Qué se espera obtener en términos cuantitativos? ¿Qué se espera obtener en términos cualitativos? | Productos |
| ¿A través de qué componentes y actividades se llegará a los objetivos y productos propuestos? | ¿Cuáles son las áreas o campos de intervención del proyecto? ¿Qué se hará dentro de cada una de ellas? | Estrategia / Actividades |
| ¿Cómo se desarrollarán el proyecto y las distintas actividades? | ¿Qué enfoques, modalidades y métodos de trabajo se adoptarán? - Para el proyecto en su conjunto. - Para las diversas actividades y componentes | Enfoques / Modalidades / Métodos |
| ¿Con qué recursos humanos se cuenta? | ¿Existe el recurso humano idóneo? ¿Qué necesidades de aprendizaje tiene ese personal para cumplir con las distintas funciones y tareas? ¿Cómo se va a asegurar esos aprendizajes a lo largo del proyecto? | Recursos Humanos |
| ¿Con qué se trabajará? | ¿Con qué infraestructura, equipamiento y materiales se trabajará? ¿Qué de todo ello ya se tiene? ¿Qué hace falta? | Recursos materiales |
| ¿Cuándo y en qué orden se realizarán las distintas actividades? | ¿Cuánto tiempo durará el proyecto? ¿Cuáles son sus etapas? ¿Qué se priorizará en cada momento? ¿En qué orden se realizarán las distintas actividades? | Plan de trabajo |
| ¿De qué manera se sabrá que se alcanzaron los resultados? - A lo largo de la ejecución. - Al final del proyecto | ¿Qué preguntas habrá que responder? ¿Qué evidencias habrá que buscar? (calidad/cantidad) ¿Cómo se van a buscar? ¿Qué información se relevará? ¿Cómo se almacenará? ¿Con qué periodicidad? ¿Quiénes van a evaluar? ¿Qué se hará si las cosas no andan bien? ¿Qué se hará si van bien? | Evaluación |
| ¿Cómo se dará a conocer la experiencia a otros? | ¿Cuándo y cómo se registrará la experiencia? ¿Cuándo y cómo se compartirá la experiencia con otros? | Sistematización/ Difusión |
| ¿Qué sucede una vez que concluye formalmente el periodo y los fondos del proyecto? | ¿Cómo se asegurará que el proyecto continúe más allá del periodo establecido y de los recursos disponibles para ejecutarlo? | Continuidad/ Sustentabilidad |
| ¿Qué tiene de especial este proyecto? | ¿Qué puede este proyecto aportar a otros? ¿Dónde radica, a nuestro juicio, lo original, novedoso e innovador de este proyecto? | Efecto demostrativo |
| ¿Cuánto cuesta el proyecto? | ¿Cuál es el costo de cada una de las actividades, recursos humanos y materiales? ¿Cuál es el costo total del proyecto? ¿Cuánto proviene de otras fuentes? ¿Cuánto es aporte propio (en dinero y en especie)? ¿Cuánto se solicita a la agencia financiera? ¿Es el presupuesto coherente con los objetivos, los planeamientos, los componentes y las actividades descritos en el proyecto? | Presupuesto |

Analiza la siguiente propuesta:

Deportes DEPORTIVAS lleva a cabo venta al por mayor de artículos deportivos a nivel internacional, contando con varias subsidiarias. La entrada en un mercado competitivo como en el que encuentra inmersa esta firma conlleva una adaptación a nuevos sistemas de información. Por ello, considera necesario el desarrollo de un nuevo sistema de gestión de los artículos deportivos que forman parte de sus catálogos, así como las bases de datos que recogen datos tanto estadísticos, empresariales como de nóminas, plantillas de personal, etc. que deberá estar listo en 14 meses.

El proyecto debe proporcionar una propuesta para el desarrollo de todos los subsistemas implicados en la gestión de artículos deportivos. Estos subsistemas se pueden diferenciar en siete grandes bloques:

- Departamento Comercial (gestión de ventas).

- Departamento de Recursos Humanos.

- Departamento de Marketing.

- Departamento de Logística (gestión de almacenes y envíos).

- Contabilidad y Facturación.

Las suposiciones y restricciones respecto del sistema son:

- Compatibilidad de la solución con protocolos IPv6.

- Caracteres multilingües.

- Sistemas seguros: protección de información, seguridad en las trasmisiones de datos (PKI), etc.

- Gestión de flujos de trabajo, seguridad de transacciones e intercambio de información.

- Adaptación a la normativa de Protección de Datos.

- La automatización de la gestión interna del registro debe ajustarse a la legislación vigente y considerar la previsión de la nueva legislación referente a los dominios de tercer nivel.

Como consecuencia del importante volumen de trabajo de su empresa su director no le garantiza el poder disponer de los recursos de plantilla necesarios para afrontar el desarrollo del proyecto. Para el desarrollo del mismo, además, se va a necesitar adquirir una serie de equipos que, una vez implantado el proyecto, sirvan, también, como plataforma en producción.

Por otro lado, la estructura organizativa de su Empresa refleja:

- Una Unidad de Compras (UC) centralizada, que, de acuerdo con la normativa interna, da servicio de compras a todas sus áreas, siendo responsable único del proceso de compras y único interlocutor con los proveedores.

- Una Dirección de Auditoria e Intervención que se encargará de velar por el cumplimiento de las directrices corporativas de todas las actividades relacionadas con la gestión de la calidad del proyecto.

Eres el directivo de DEPORTIVAS responsable de la idea y, por lo tanto, debes defender y sacar adelante el proyecto en la reunión del comité de dirección en la que se evaluará la propuesta. La resolución del caso es un documento que debe de incluir tres secciones:

- La descripción del caso es, conscientemente, insuficiente. Debes hacer suposiciones para poder responder todas las preguntas. Eres libre de hacer las que te plazcan, pero todas ellas deben de ser recogidas, por escrito, en la primera sección de la solución del caso. Las suposiciones deben de ser coherentes y consistentes con el enunciado proporcionado y con la respuesta a los dos puntos siguientes. Se penalizarán aquellas respuestas basadas en hipótesis o suposiciones no escritas explícitamente.

- Una tabla con las respuestas al cuestionario.

- Una explicación adicional (que no debe sobrepasar dos páginas) definiendo los objetivos/fines/ámbito y requisitos que justifican las respuestas de esa tabla.

Extensión máxima de la actividad: queda recogida en la descripción de la actividad y formato Calibri 12 e interlineado 1,5.

Rúbrica

| Viabilidad de un proyecto | Descripción | Puntuación máxima (puntos) | Peso % |
| --- | --- | --- | --- |
| Criterio 1 | Estructura y completitud del trabajo de acuerdo con las secciones a desarrollar | 1 | 10 % |
| Criterio 2 | Realización en el número asignado de páginas | 1 | 10 % |
| Criterio 3 | Validez de los supuestos planteados como punto de partida | 2 | 20 % |
| Criterio 4 | Validez y pertinencia de la tabla de respuestas del cuestionario | 3 | 30 % |
| Criterio 5 | Coherencia y desarrollo de la explicación adicional | 3 | 30 % |
|  |  | 10 | 100 % |